
瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同

甲方：  瑞昌三峡新能源有限公司    
乙方：                          
签订日期:      年    月    日
签订地点:       江西·瑞昌    

瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同

为了确保光伏项目资产安全、经济、稳定、可靠运行，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》等法律、法规之规定及电力行业、公司相关管理规定的要求，遵循公开、公平、公正和科学择优的原则，按照招标采购、双方协商达成一致意见，甲方决定将瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站委托乙方负责该项目生产运行管理、检修维护管理、设备设施与物资管理、质安环管理、资料档案管理和其他管理等工作，为明确各方在本合同期内的权利、义务关系，特签订本合同，以资共同遵守。

第一节 日常工作任务

按甲方要求开展以下日常工作：

1.1　日排查：结合项目实际，根据瑞昌公司及其上级单位管理要求制定日排查表单，主要包括每天查看现场监控视频有无异常，如有异常立即向属地巡视人员下发任务单，要求现场查看并处理，处理结果需及时反馈，无法现场处理的纳入隐患、缺陷管理。
1.2　日报送：每天报送经营日报，包括各屋顶单日发电量，初步分析是否存在发电异常情况。

1.3　周排查：结合项目实际，根据瑞昌公司及其上级单位管理要求制定周排查表单、节假日及恶劣天气排查表单，主要包括现场基本情况、发现的问题、处理情况、需协调事项等方面。

1.4　特巡：如遇气象局发布6级及以上雷雨大风、大雪恶劣天气时，需开展特巡，恶劣天气发生前、后均需对设备紧固及周边环境开展巡视巡查。

1.5　月总结：每月5日前提交上月运维总结，需包括上月工作开展情况、隐患及缺陷排查治理情况、电费催收情况、存在的问题及建议、下月工作计划等。

1.6　其他：结合项目实际，根据瑞昌公司及其上级单位管理要求定期开展安全例会、教育培训、风险管控、物资管理、点巡检、文明生产、台账及资料整理、生产汇报管理等相关工作。

1.7　安全管理：结合项目实际，根据瑞昌公司及其上级单位要求做好现场安全管理，一是现场处理及日常巡查均需两人执行，工作前交代工作内容、安全措施及注意事项，做好现场安全管控措施，严格落实一人监护、一人执行；二是现场作业时视频监控需全程开启并有专人监视，及时制止不符合安全要求的作业行为。主要工作内容包括：安全防护设施设备的完善、改造、维护和监测，安全防护设施设备的检测检验、检定校准。
第二节 合同期限

运维服务期自实际进场之日起1年，实际进场时间以甲方书面通知为准（附件六 运维服务确认书）。
第三节 委托工作内容及要求

运维业务委托内容包括生产运行管理、检修维护管理、设备设施与物资管理、质安环管理、资料档案管理和其他管理工作。维护巡检内容详见附件一：
3.1　生产运行管理

乙方应全面按照甲方的电力生产管理要求开展工作，接受甲方管理。开展的工作包括但不限于：

３.1.1  乙方开展电站运维工作期间应结合实际情况滚动修编电站运行规程、电站检修规程、运维人员‘两单两卡’、巡视表单及总结报告等甲方要求的运维相关资料，报甲方审核或批准后实施。

３.1.2  乙方应按甲方标准和规范开展运行巡视检查、运行信息记录，配合开展电费催收等日常运行工作。

３.1.3  乙方应按甲方要求及时准确地填报日报、月报和年报表数据；及时报送月度分析、事故分析等运行报告；做好电站年度生产运行工作总结，并报甲方审核。 

３.1.4  对于重要操作，乙方项目负责人应亲自把关，操作前组织会商，对注意事项进行讲解，确保人员、设备安全，四措两案报甲方审批。

３.1.5  认真开展隐患和缺陷排查，及时组织整改，并如实向甲方报告，每月报送隐患及缺陷清单；按照甲方信息报送规定，及时报告全站停电、重大设备损坏、安全事故等生产安全信息。

３.1.6  应做好电站设备运行异常和事故处理等应急管理，防止因操作不当或应急处置不到位等原因导致全站停电或设备损坏。否则应承担损失并受到考核。

３.1.7  乙方应根据实际情况，有针对性制定防止发生触电、高空坠落、火灾等安全事故的防范措施。做好大风、大雪、冰冻、严寒、雷雨、高温、地震、强降雨等自然灾害的应对措施、事故预想，并组织场站人员进行学习、讨论、宣贯和演练，提高员工安全意识和安全技能。 

３.1.8  乙方应对设备厂家及其他第三方现场工作人员做好安全管理，按要求做好安全交底、危险源告知等工作，做好安全措施，并派专人监护。

３.1.9  应做好电站监控系统及网络安全管理，做好密码管理、网口封堵、系统维护、外部计算机及移动介质接入管理等工作，不得发生网络安全事件。

３.1.10  乙方开展检修、维护、安装、改造、调试、试验等工作时，必须按行业安全规程和甲方安全风险管控相关制度，落实各项工作要求，包括但不限于工作票制度和操作票制度等。乙方人员担任工作票签发人、工作负责人（监护人）、工作许可人以及操作票的操作人或监护人，均需通过甲方考核和批准。

３.1.11  乙方应认真开展安全管理。在每次巡检、操作、维护、检修等工作前，项目负责人应对存在的风险及注意事项等进行安全提示、管控。

３.1.12  工作中使用的仪器仪表和安全工器具等应合格且在有效期内。

３.1.13  乙方运维工作均需在甲方的管理制度体系下开展，工作中要深入学习甲方的管理制度。

３.1.14  编制年度生产工作计划，报甲方审批；开展年度工作总结，报甲方审核；参加甲方组织的各种生产管理会议，并落实各项工作要求。

３.1.15  合同范围内其他应该开展或甲方要求的生产运行工作。

3.2　检修维护管理

乙方应加强设备设施的检修与维护，保持设备设施处于健康状态。主要工作内容及要求如下：

３.2.1  按要求开展设备设施日常维护消缺、后台监控、屋顶清淤、组件清洗、物资及设施设备管理等。

３.2.2  应及时对设备设施故障及缺陷进行处理。

３.2.3  重大设备隐患治理、缺陷消除实施前，需编制实施方案，经甲方审核后实施。

３.2.4  应及时对有缺陷和隐患的建筑物、构筑物、基础等设施提出修缮和维护建议。

３.2.5  合同范围内其他应该开展或甲方要求的设备设施检修维护工作。

３.2.6  设备检修维护和各项试验必须满足国家和行业标准要求，必须满足甲方检修维护管理要求，做到应修必修、修必修好，未经甲方许可不得推延或漏项。

3.3　设备设施与物资管理

乙方应按照设备设施与物资移交清单，做好电站设备设施与物资管理，保证设备设施完好和现场所需物资充足，并接受甲方检查与监督，主要工作内容及要求如下：

３.3.1  乙方应对电站设备设施及其相关围栏、遮拦、标识标牌等进行管理。设备设施主要包括光伏项目场区设备设施等：

a.光伏项目场区设备设施：指场区围栏及围栏内所有构筑物设施和全部设备。包括但不限于基础、沟渠、支架、组件、并网柜、逆变器、电缆及槽盒、视频设备、消防器材等；

３.3.2  乙方应对电站物资进行管理。物资主要包括：

a.消耗性材料、备品备件；

b.工器具、仪器仪表、安全防护用品；

c.防汛、防火、防爆等应急物资；

３.3.3  乙方按照甲方备品备件、安全工器具管理要求做好现场管理，包括但不限于工器具的安全检测、借用归还、备品备件的采购计划、验收入库、领料、发料、存储保管、报废处置、库存盘点、每月出入库及库存统计、备品备件年度消耗情况分析报告。应对照前一年备品备件消耗与故障情况每年提交备品备件采购计划、损坏备品备件的收集管理等。对于超过1000元可以单独使用的设备应按甲方财务制度要求进行固定资产管理。乙方承担100元及以下的备品备件及损耗物件的购买及更换，年度累计费用不超过1000元。

３.3.4  应按甲方要求定期对设备设施和物资进行盘点，要账实相符。

３.3.5  乙方承担因误操作、运维不到位、人为破坏等导致的设备设施损坏相关费用。

３.3.6  乙方对甲方移交使用的物资，如工器具、仪器仪表、备品备件、办公及生活设施等，应罗列清单双方签字确认，服务结束后缺失或损坏的，乙方应足额补齐或等价赔偿。

３.3.7  乙方使用甲方移交的安全工器具、仪器仪表等，由乙方负责定检和维护。

３.3.8  乙方对甲方移交保管的物资，未经甲方许可，乙方不得使用。

３.3.9  合同范围内其他应该开展或甲方要求的物资管理工作。

3.4　质量安全环保管理

乙方应按照国家和行业规程规范及甲方质量、安全和环境管理体系，开展电站质量、安全和生态环境保护管理工作，遵守甲方的各项管理制度，并接受甲方管理、监督和考核。主要工作内容及要求如下：

３.4.1  建立健全并落实全员安全生产责任制。

３.4.2  按要求配置安全、质量、环保专（兼）职管理人员，满足相应的资质要求。

３.4.3  制定并实施乙方人员的质量、安全和环境保护教育培训计划。

３.4.4  落实甲方的风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期开展安全检查，及时消除事故隐患，实现质量、安全、环境零事故目标。

３.4.5  做好光伏场区防火管理，及时清理光伏场区屋顶杂物、防火隔离带及消防设备设施维护等工作，定期开展消防设施巡视。

３.4.6  对于重要的检修、技改、事故处理等工作，乙方提出的书面开工报告必须经甲方审批后，方可开工。

３.4.7  根据甲方要求，为现场工作人员配备齐全安全防护用品和劳动保护用品等，在作业时穿着全棉长袖工作服并穿绝缘鞋，按规定使用和维护，并接受甲方监督。

３.4.8  做好废弃物资暂存及处置、生产废弃物转运处理等安全管理工作。

３.4.9  做好现场人员、设备厂家和外来工作人员的安全管理，杜绝不安全事件发生。

３.4.10  结合现场实际情况，编制安全生产规章制度、运行规程、检修规程、作业指导书和操作规程等与现场生产有关的规范文件。

３.4.11  制定并实施电站安全生产事故应急预案、专项事故现场处置方案以及环境保护应急预案，并定期开展应急演练。遇紧急事件、事故时，应及时启动应急预案，开展抢险工作，并按照甲方事故报送流程报送事件、事故信息。

３.4.12  按照“四不放过”的原则配合不安全事件（事故）处置和调查。

３.4.13  合同范围内其他应该开展或甲方要求的质安环工作。

3.5　资料档案管理

乙方做好电站资料档案管理，严格按照甲方档案管理办法进行收集、分类、整理、组卷、归档、保管、查阅和利用，按照与甲方签订的保密协议履行保密义务。主要工作内容及要求如下：

3.5.1　乙方对甲方现场档案资料应做好台账管理，不得损坏或遗失。

3.5.2　甲方移交给乙方使用的技术规程、设备图纸、技术说明书、相关书籍、规章制度和各种电子档案等，做好借用、查阅、归还等台账记录，不得删除、更改、损坏、遗失。

3.5.3　甲方委托乙方现场保管的各种文件、工程资料、技术资料、技术图纸等，未经许可不得查阅。

3.5.4　乙方负责建立和健全资产中设备的技术档案，包括设备说明书、技术资料、重要设备的出厂试验资料，设备大修资料、重大技术改造资料，重大缺陷和事故情况等原始记录，历年的例行试验、诊断试验和维修记录等档案资料。做好设备全生命周期台账管理。

3.5.5　乙方应对运维期间的生产过程资料、文件做好管理，建立现场管理资料档案，主要包括但不限于计划类文件、记录类文件、报告类文件等。对新增、变更的资料、文件进行归类存放。

3.5.6　甲方定期或不定期对现场资料档案管理情况进行抽查，对检查发现的问题，乙方须在甲方书面通知的限期内整改完善。

3.5.7　合同范围内其他应该开展或甲方要求的资料档案管理工作。

3.6　电费回收

乙方应配合甲方做好消纳电费及上网电费回收相关工作：

3.6.1　根据甲方与各结算主体的结算约定，配合对接屋顶主体和属地电力公司相关人员沟通电费结算事宜、掌握结算人员变更情况，若遇沟通困难或重要事项及时向甲方汇报。

3.6.2　如各结算主体对电量有异议，乙方应与结算主体一起现场查看表计计量情况并留痕。

3.6.3　乙方根据甲方电费追收情况，及时与屋顶主体、属地电力公司相关人员沟通电费支付进度、财务预算情况和流程审批情况等，并向甲方实时汇报。

3.6.4　乙方应做好电费回收相关的其他各项支撑工作。
3.7　其他工作管理

乙方在做好上述工作的同时，还应做好以下工作：

3.7.1　经甲方授权后，代表甲方做好与厂家（如组件、输变电设备和设备设施等厂家或施工单位）、当地政府、监管部门和电网公司等单位的沟通协调，若遇沟通困难或重要事项及时向甲方汇报；做好甲方与各方的沟通支撑工作，提供现场作证、资料收集等工作。

3.7.2　与屋顶主体单位相关人员和谐相处，不得与屋顶主体发生冲突或引发群体性事件，否则乙方负全部责任。

3.7.3　乙方负责电站环境管理和卫生工作，保持良好的环境场所。

3.7.4　当发生电力生产指标考核、电力生产运维委托服务管理工作考核、安全文明生产考核等考核或因乙方导致的其他考核、赔偿情况时，由甲方项目负责人发乙方项目负责人考核通知单，双方共同签字确认，乙方可在7日内提出异议，逾期视为同意。考核费用从当期运维合同费用中核减。

3.7.5　合同范围内其他应该开展或甲方要求开展的工作。

3.8　乙方机构和人员配置要求

运维团队配置总负责人1名，负责统筹管理九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站及瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维工作，另值班员3人，总计不低于4人，运维负责人须为报价人本单位职工。一人一岗，除在此两个项目上任职外，不得在其他项目上兼职。其中，开展高（低）压工作的运维人员必须持有效高（低）压电工证，开展高处工作的运维人员必须持有效高处作业证。

３.8.1  乙方人员须向甲方出具书面的运维团队组织机构、项目经理（或项目负责人）任命文件、运维人员简历、证件、劳动合同、社保，经甲方查验通过，并经过甲方组织的安全、生产考试合格后方可入场开展工作。

３.8.2  乙方运维人员应取得相应资质，具备电力设备维护检修专业技能，履行相应工作职责。

３.8.3  乙方须按国家相关政策及标准为所属员工配置劳动安全防护和劳动保护用品等，甲方有权进行监督和考核。

３.8.4  乙方派驻的现场运维人员必须身体健康（无高血压、低血压、低血糖、冠心病、恐高症、癫痫、昏厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症），并能满足连续工作的要求。由于乙方考虑不周、审查不严、安排不当或未合理安排人员休息等，导致所派遣的运维人员出现生理或心理疾病而引发的人身安全事件，乙方负全部责任。乙方应每年组织运维人员开展全面体格检查，包含常规体检和职业健康体检。

3.9　技术和培训相关要求

３.9.1  乙方人员在担任工作之前，必须掌握光伏项目运行方式，熟悉设备性能、技术规范，具备操作维护技能；以现场培训和模拟操作为主要方式，有针对性地进行岗位适应性培训，切实提高作业人员的安全意识、技能水平和综合素质。重点学习安全生产方针、法律法规、规程标准、规章制度、岗位职责、岗位风险及预控措施等知识。

３.9.2  乙方人员应根据不同岗位、不同层级的要求，按照岗位规范和《职业技能鉴定规范》的要求，取得技能证书后方可从事对应岗位工作；乙方调换岗位或离开岗位3个月及以上的运维人员，必须经过熟悉设备系统及运行方式的跟班实习培训，并经安全考试合格后，方可上岗工作。

３.9.3  乙方人员应熟练掌握触电急救、心肺复苏法等急救常识，以及消防器材的使用方法。

３.9.4  乙方运维人员应定期开展现场考问、技术问答、反事故演习和事故预想等工作，按照甲方有关规定定期组织安全和技术考试。

３.9.5  乙方运维人员更换，需报甲方批准同意。甲方有权否决乙方从现场撤换业务熟练、经验丰富的骨干人员，确需调整的必须及时采取补救措施。甲方有权拒绝乙方将无工作经验、业务生疏或甲方评估无法胜任现场运维工作的人员派到现场，甲方有权要求乙方立即从现场撤换经甲方评估不能胜任岗位职责、玩忽职守、隐瞒事实的人员。无论在何种情况下，一旦甲方书面要求乙方调整人员，乙方应无条件执行。

第四节 权利和义务

４.1　甲方的权利和义务

４.1.1  甲方各部门有权根据各自的管理职责对乙方进行监督、指导、检查、考核管理，确保电站安全稳定运行。考核费用从年度运维费用中扣除。

４.1.2  甲方有权对电站运维管理进行监督检查和考核，包括对现场运行管理、维护检修、物资管理、质安环管理、资料档案管理、其他管理工作等内容的检查。

４.1.3  甲方有权对运维技术质量和服务质量进行检查，对不符合规范的工作提出改进要求。

４.1.4  甲方负责提供电站的基本信息，竣工资料、竣工图纸、设备采购合同、技术协议、所有设备的质保文件、项目验收资料等。

４.1.5  甲方有权审查乙方入场相关条件是否满足要求，并对乙方人员开展安全教育、培训、考核。

４.1.6  甲方有权对乙方不服从甲方现场管理、不能胜任运维管理工作、严重违反甲方有关规章制度的现场人员提出更换要求，乙方须于1个月内完成相关人员更换。

４.1.7  甲方有权对乙方进行安全生产监督管理，对乙方工作质量、安全管理等进行指导、监督、检查。对不符合规范的工作提出改进要求。

４.1.8  甲方有权界定对乙方现场业务开展管理深度及管理权限界面。

４.1.9  甲方有权对委托资产进行更换、报废、处置等。

４.1.10  甲方负责对乙方进行入场前安全技术交底。

４.1.11  甲方负责与电力调度机构签订购售电合同、并网调度协议，办理电力业务许可证等工作。

４.1.12  甲方负责向乙方提供电站设备设施及物资管理清单，入场前甲乙双方现场逐一清点并签字确认后，移交乙方管理。

４.1.13  甲方负责电站设备投保事宜。当发生目标资产损坏等保险范围内事故时，乙方应第一时间通知甲方，并负责做好抢险、现场取证、索赔资料收集，协助甲方进行索赔谈判事宜。

４.1.14  甲方承担各级政府、电网、监管部门、上级公司要求的新增设备、设备改造、技术升级等相应费用。

４.1.15  甲方承担消耗性材料和备品备件（单件100元及以下，且累计1000元以内的除外）采购费用。

４.1.16  甲方承担光伏项目电力营销、电量交易管理、电费回收工作，乙方负责配合现场数据提供、地方政策反馈和协助协调等相关工作。

４.1.17  甲方负责协调施工单位及各设备厂家按合同履行相应的质保服务，对乙方人员进行相关产品售后知识培训及技术支持，并督促质保厂家按合同要求提供备品备件。

４.1.18  甲方按合同约定按时支付乙方运维费用。

４.1.19  经协商需要甲方履行的其他责任和义务。

４.1.20  甲方享有依法或依本合同约定，解除与乙方合同关系的权利。

４.2　乙方的权利和义务

４.2.1  乙方应严格按照国家及行业的有关规章制度、规范、标准开展光伏项目生产运行管理、检修维护管理、设备设施与物资管理、质安环管理、资料档案管理等工作，严格执行甲方安全生产管理体系。

４.2.2  乙方负责项目安全管理，杜绝各类安全事故和监管机构考核事件的发生。当出现安全事故时，乙方须第一时间组织应急处置，将损失降至最低，根据事故调查结论承担相应的安全责任。乙方原因造成的安全事故，对甲方造成经济损失、赔偿责任、行政处罚等，甲方有权向乙方进行追偿。乙方对电力生产和受委托管理区域中发生的安全事故按照事故调查结论承担相应安全责任。

4.2.3  乙方有权按照合同约定收取运维费用。

4.2.4  在符合法律法规、电力行业惯例和技术限制的情况下，依照购售电合同和并网调度协议规定服从调度命令；在发生电网紧急情况下，乙方有权在不告知甲方的情况下立即执行电力调度机构的命令，但需在事件发生后30分钟内向甲方报告。

4.2.5  乙方负责电站运行管理工作包括但不限于设备巡视（巡盘）检查、设备缺陷查找、隐患排查治理，两票管理、各类日志台账报表上报等。

4.2.6  乙方负责设备设施日常维护消缺、后台监控、屋顶清淤工作、组件清洗、物资及设施设备管理等。

4.2.7  乙方负责建立和健全目标资产中设备的技术档案，包括设备说明书、技术资料、重要设备的出厂试验资料，设备大修资料、重大技术改造资料，重大缺陷和事故情况等原始记录，历年的例行试验、诊断试验和维修记录等档案资料。

4.2.8  乙方负责质量、安全、环境管理工作包括但不限于执行机构建立、人员配置、各项指标落实、隐患缺陷排查治理、事故处置及调查、应急演练、应急抢险、应急物资管理、网络安全管理、电站生产废弃物转运处理等。

4.2.9  乙方负责委托电站与监管部门、各级政府、电网开展沟通协调工作。甲方协助乙方开展相关沟通工作，由于乙方原因与当地人员发生纠纷，所造成的损失，由乙方承担。

4.2.10  乙方负责委托资产的现场看护及定期清点工作，定期向甲方反馈清点情况。如有丢失缺少，由乙方负责补齐。

4.2.11  协助甲方开展各级政府、监管部门、电网和上级公司要求进行的设备添置、设备改造、技术升级、业务办理等工作。

4.2.12  乙方协助甲方做好非乙方责任的索赔取证工作，并做好相关工作的配合。

4.2.13  乙方应及时报告发生在电站范围内的意外事件，准时参加甲方组织的各项生产会议，落实会议提出的工作要求。

4.2.14  乙方应按时报送各项报表和报告，编制和报送各类计划和方案，经审核后实施。接受甲方电力生产检查并落实问题整改。

4.2.15  乙方应严格执行甲方安全生产及运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况。发生事故应在明确方案的情况下组织应急抢修工作，并在规定时间组织开展事故分析会和提交事故分析报告。

4.2.16  乙方承担因运维不及时或不当、管理不到位等原因而造成设备故障或损坏等直接经济损失。承担因乙方运维工作不到位造成的诸如停电整顿、处罚、罚款等损失。

4.2.17  乙方负责配合包括但不限于屋顶主体、电力公司以及地方政府的关系维护。

4.2.18  乙方负责配合甲方提供现场数据、地方政策反馈等相关工作。

4.2.19  因乙方原因造成项目公司被当地应急管理、消防、环保等部门处罚的，由乙方全力协调免于处罚，若确实不能免于处罚，由乙方承担罚金并负责整改闭环，并对甲方名誉损失进行赔偿。必要时由乙方负责协调原处罚部门开具“非重大违法证明”。

4.2.20  乙方应协助甲方做好保险理赔工作。当保险范围内资产出现损坏事件时，乙方应第一时间通知甲方，并负责做好现场取证、抢险、索赔资料收集。

4.2.21  乙方应准时参加甲方组织的各项安全生产会议，落实会议提出的工作要求。

4.2.22  乙方应协助甲方开展因各级政府、监管部门、电网和上级公司要求的设备添置、设备改造、技术升级、业务办理等工作。

4.2.23  乙方不允许违法分包及转包。

4.2.24  乙方负责向甲方提供合同期结束后的电站设备设施及物资管理清单，乙方撤场前双方现场逐一清点并签字确认后，移交给甲方。

4.2.25  经协商需要乙方履行的其他责任和义务。

第五节 合同金额及支付

５.1　合同总额（含税）为人民币（大写）xxxxxx元整（¥ xxxxxx元），税率：6%，总价包干（包括人工费、安全防护设施设备维护费、差旅费、劳保费、办公费、设备费、利润、除增值税以外的其他税费、不可预见费等所有相关费用）。合同总额已包含乙方履行合同义务的全部费用，除合同另有约定外，甲方无需另行支付其他任何费用。

	瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务费用

	项目名称
	数量
	不含税价
	含税价
	备注

	人工费用（项目经理）
	
	
	
	

	人工费用（值班长）
	
	
	
	

	人工费用（值班员）
	
	
	
	

	安全防护设施设备维护费
	1
	
	
	安全防护设施设备的完善、改造、维护和监测，安全防护设施设备的检测检验、检定校准。

	劳保费、办公费、设备费
	1
	
	
	

	利润、除增值税以外的其他税费、不可预见费等所有相关费用
	1
	
	
	

	合计：


５.2　付款方式：电汇

５.3　支付比例和节点：

5.3.1　运维费用每三个月支付一次。甲方对乙方运维服务质量按标准进行考核，考核费用从运维费用中扣除。甲方收到乙方开具的扣除当期考核后运维费用等额的增值税专用发票及第5.3.2条约定的资料后20个工作日内支付相应的运维费用，其中：每期运维费用支付年度运维费用的25%。

5.3.2　甲方支付运维费用前，乙方应向甲方提供相应金额的增值税专用发票及运维分析总结报告，乙方未按照合同约定提供者，甲方有权拒绝支付运维费用且不承担任何责任。乙方违约的，甲方有权从应付款中扣除相应的违约金以及赔偿金、考核费用。

第六节 通知与联系

6.1　甲方确定 董枭 联系方式： 17671252568 ，通讯地址： 江西省九江市八里湖新区长虹西大道420号7层006-008 ，乙方确定         联系方式：           ，通讯地址：                        为各自联络代表及项目负责人，负责处理双方日常业务联系工作，如发生人员变更需书面形式通知对方。
6.2　甲乙双方的重要业务联络，需采用书面方式，并由联络代表签字。

6.3　遇有紧急情况停机、停电，可先采用口头通知，处理后需12个小时内补填书面手续。

6.4　如采取邮递方式，以本合同注明地址为唯一法定地址，任何一方地址变更需要书面形式通知对方，一旦一方按合同地址邮递，视为送达。

第七节 考核
7.1　电力生产考核目标

光伏组件不存在污染影响发电效率的情况。

7.2　安全考核

7.2.1　乙方应按照甲方制度、规程、标准进行运维管理，确保不发生安全事故。安全考核目标如下:

a.不发生人身伤亡事件（事故）。发生人身轻伤事件，每人次支付1000元违约金；发生人身重伤事故，每人次支付5000元违约金；发生人身死亡事故，每人次支付10000元违约金，甲方有权无责解除合同。

b.因乙方人为责任导致大面积停电事故0次。本处人为责任导致大面积停电事故指人员误操作、人为破坏造成线路及设备停电。

c.因人为责任导致的设备损坏事故0次； 

d.因人为责任导致的火灾事故0次；

e.发生交通死亡责任事故0次；

f.安全事故隐患治理率100%；

g.特种作业和特种设备作业人员持证上岗率100%；

h.不发生一般及以上电力安全事故及火灾事故；

i.不出现人员不安全行为。

7.2.2　因乙方原因出现上述安全事故或经济损失时，由乙方承担相应直接和间接经济损失、监管部门经济处罚。

7.3　设备设施及物资管理考核

7.3.1　乙方应按照甲方物资移交清单，根据甲方物资管理制度做好电站设备物资管理，保证设备物资完好。考核目标如下： 

a.不发生人为原因设备设施及物资损坏；

b.不发生物资丢失。

7.3.2　因乙方原因出现上述情况或经济损失，由乙方承担相应直接和间接经济损失、监管部门经济处罚。

7.4　资料档案管理考核

7.4.1　乙方应按照甲方档案管理相关制度，做好电站资料档案管理和保密管理，保证资料档案规范，不发生资料档案或电子化资料泄密事件。考核目标如下：

a.不发生档案资料丢失、损坏；

b.不发生资料档案泄密事件。

7.4.2　因乙方原因出现上述情况或经济损失，由乙方承担相应直接和间接经济损失、监管部门经济处罚。

7.4.3文件档案收集齐全，分类合理，整理组卷规范，并按照甲方相关档案制度及时归档、形成档案台账。

7.5　安全文明生产考核

7.5.1　乙方应规范化地组织电站安全文明生产，甲方将定期或不定期检查现场的安全文明生产情况。

7.6　环境保护考核

7.6.1　乙方应规范化地组织开展电站现场生态环境保护管理工作，甲方将定期或不定期检查现场的质安环情况。

7.7  除上述考核事项外，乙方还应严格执行甲方发布的规章制度，接受《重庆两江综合能源服务有限公司运维单位考核管理细则》相关考核条款。

7.8  本合同所有考核总金额不超过合同总额的30%，超过合同总额30%甲方有权解除合同。
第八节 违约责任

8.1　甲方不按本合同约定向乙方及时支付运维费用，应就逾期部分向乙方支付相应款项及利息，利息部分按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，但是乙方存在先行违约、不符合付款条件等情形除外。

8.2　乙方不履行或不完全履行本合同义务，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失及支付违约金等违约责任。本条所称损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、保全费、保全担保费、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

8.3　乙方不按本合同约定提供运维服务或服务未达合同标准，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未能按时整改并由此造成甲方损失，甲方有权要求乙方承担全部损失，并不影响项目正常运维（非乙方原因导致的除外），同时甲方有权解除合同。

8.4乙方违反合同义务经甲方通知后仍拒不改正、未能按时整改的，或乙方违约对甲方造成严重后果的，甲方除有权要求乙方按照相关条款约定赔偿甲方损失以外，还有权要求乙方支付本合同期内运维费的20%作为违约金，并有权解除合同。

8.5　因乙方原因造成伤亡事故或安全生产责任事故者，应由乙方承担有关责任和全部经济损失（包括甲方因此受到有关部门的处罚，向第三方进行的赔偿等），甲方有权从服务费中直接扣除，不足部分仍可向乙方追偿；若直接经济损失大于等于5万元或造成严重人身伤亡事故、引起行政处罚的，甲方有权无责解除合同。

8.6　因乙方原因，造成甲方需对第三方承担赔偿责任的，甲方有权要求乙方承担相应损失。若需由甲方先行承担赔偿责任的，甲方有权在承担赔偿后向乙方追偿。

8.7　甲方有权从运维费用或其他任意一笔应向乙方支付的款项中扣除乙方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

8.8　甲方无正当理由解除合同的，乙方有权要求甲方向乙方支付违约金，金额不超过本合同总额的30%。

第九节 不可抗力

9.1　如果乙方因不可抗力而完全或部分不能履行其在本合同中的义务,则：

9.1.1　乙方应在不可抗力事件发生后的3个工作日内向甲方发出书面通知，并向甲方提交发生上述不可抗力事件和证明其完全或部分不能履行义务是由不可抗力事件所导致的证据。受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，或者取得甲方短信、邮件、书面等形式确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

9.1.2　交付证据后，提出不可抗力的一方，将在受该不可抗力事件影响的范围内被免于或修改其在本合同中的义务，但是：

a.暂停履行义务的范围和时间不得超出不可抗力事件影响的范围和时间。

b.不可抗力事件发生前已产生的在本合同中的义务，不得因不可抗力事件而被免除。

c.提出不可抗力的一方必须尽其合理努力对其未履行的义务做出补救。

d.受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

第十节 陈述保证

本合同一经签订双方将严格遵守，并尽全力履行本合同各项条款，以保证合同顺利实施。

10.1　甲方保证

10.1.1　甲方保证委托运维的资产不存在法律上的争议。

10.1.2　甲方保证委托运维的资产是完整的。

10.2　乙方保证

10.2.1　乙方保证具有资产运维的相关资质、经验和相应技术能力。

10.2.2　乙方保证按照电力行业规范，严格执行运维有关规程，进行资产运维工作。

第十一节 争议的解决

11.1  甲乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应当友好协商解决，如协商不成，则任何各方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。相关的诉讼费用和因诉讼产生的一切费用（包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费、保全费等）均由败诉方承担。

11.2　在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第十二节 终止和解除

12.1　终止

12.1.1  在本合同下发生不可抗力事件且不可抗力事件持续，或有理由认为该不可抗力事件将持续半年以上。

12.1.2  本合同到期。

12.1.3  如果发生不可抗力事件，该不可抗力事件致使本合同目的无法实现，双方可协商终止合同。此时，乙方应有权得到下列付款：

a.乙方到终止日时提供服务所发生的或不可避免发生的且甲方尚未支付的费用；

b.乙方因服务需要而发生的，但尚未得到补偿的采购物品的实际费用。但乙方在收到这些款项后，应将这些采购的物品连同其所有权、以及相关资料交给甲方。

12.1.4  如因运维项目发生转让、终止等原因导致本项目终止的，甲方有权解除合同，不承担任何补偿或赔偿责任，运维费用按乙方实际运维天数结算。

12.2　解除

12.2.1  除乙方有违约行为外，如果甲方没有按合同约定向乙方支付本合同中所述款项，使乙方无法有效履行本合同中所承担的各项义务，经乙方下达催款通知1个月后甲方仍然无故拒绝付款，应以欠付的款项为基数按同期市场贷款利率向乙方支付违约金。

12.2.2   除本合同另有约定外，如果乙方没有按照本合同约定的标准和条件尽职尽责的履行合同义务，甲方可通过书面方式要求乙方进行限期整改，如乙方未能在通知要求时限内完成整改，甲方可单方面解除合同。

12.2.3  运维期内因乙方管理不到位等原因导致电站内发生人身死亡事故，造成1人及以上死亡，甲方有权无责解除合同，乙方应按第8.4条承担违约责任，并赔偿由此对甲方造成的损失。

第十三节 其他约定

13.1  本合同的订立、效力、解释、履行、修改和解除以及协商解决因履行本合同发生的争议适用中国法律。

13.2　本合同双方应严格履行保守商业秘密的义务，不得故意或过失向第三人泄露对方的商业秘密，否则，泄露方应当赔偿全部损失；任何一方对其它方的泄密行为有诉诸法律的权利。

13.3  本合同载明的通讯地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及司法文书等，受送达方必须签收，并在签收后三日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。

13.4　乙方在合同签订后，进场前应为全体人员办理工伤保险，并提供参保证明及人员花名册，否则甲方有权取消合同并对乙方进行处罚。

13.5  乙方不得将运维委托服务工作非法转包或违法分包。

13.6　项目合同签订后，乙方应在进场作业前，负责提供全体作业人员安全资信等信息至甲方存档，并对单位和人员信息的准确性和完整性负责。

13.7  双方经过协商同意上述条款，未尽事宜可在双方协商后另行签订补充协议。

13.8　本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

 （以下无正文）
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5.安全环保管理补充规定
6.外协施工安全管理协议
7.合规承诺函

8.运维服务确认书
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附件一 

设备巡检维护服务内容

1.月维护计划（可根据实际情况调整）

	序号
	设备分类
	运维内容
	周期
	备注

	l
	组件
	组件外观检查
	1月1次
	

	2
	逆变器
	逆变器外观检查
	1月1次
	

	
	
	逆变器运行状态检查
	1月1次
	

	3
	并网计量柜
	各并网计量柜运行状态检查
	1月1次
	

	
	
	记录运行日志
	1月1次
	

	4
	视频监控
	检查视频监控是否正常工作
	1月1次
	

	
	
	检查系统监控历史数据有无丢失
	1月1次
	

	5
	电子设备
	通讯设备机柜检查
	1月1次
	

	
	
	视频监控平台及服务器检测
	1月1次
	

	
	
	电能计量装置巡检及抄表
	1月1次
	

	
	
	无线通讯功能检查
	1月1次
	

	6
	消防设施
	外观及功能性检查
	1月1次
	


2.年度维护计划

	设备分类
	运维内容
	周期
	备注

	组件
	组件压块螺丝紧固
	1年2次
	

	
	组件性能检查分析（功率衰减、串并联失配等）
	1年2次
	

	
	组件间连接线检查
	1年2次
	

	
	组件绝缘 、接地等安全检查
	1年2次
	

	
	组件清洗
	根据光伏板脏污情况决定，当光伏板发电效率比上次清洗后次日发电效率降低10%时或其他恶劣天气对发电量影响较大时清洗，不得少于2次/年。其中污染较重的组件，清洗次数适当增加。

	支架
	支架牢固及防腐排查及补漆
	1年2次
	

	
	防雷扁钢防腐排查及补漆
	1年2次
	

	逆变器
	逆变器防火封堵排查及补漏
	1年1次
	

	
	逆变器性能检查
	1年2次
	

	
	逆变器接线端子紧固
	1年2次
	

	
	逆变器安全性能检查（包括绝缘、接地、停机功能）
	1年2次
	

	
	逆变器室消扫
	1月1次
	

	并网计量柜
	交流汇流箱防雷模块检查
	1季1次
	雷雨过后及时检查

	
	接线端子紧固及各支路电流检测
	1年1次
	

	
	安全性能检测（绝缘、接地）
	1年1次
	

	
	防火封堵检查
	1年1次
	

	
	箱变停电维护
	1年1次
	

	
	柜内除尘消扫
	1季1次
	

	
	防火、防水、防小动物检查
	1月1次
	


3.巡检内容

定期对光伏电站光伏组件及主要设备进行巡视检查工作，及时发现故障及时处理，对光伏区潜在危险及设备的潜在故障进行排除以保障电站安全平稳运行。

	序号
	设备名称
	巡检内容
	备注

	l
	组件
	光伏组件是否存在玻璃破碎、背板焦灼、明显的颜色变化
	

	
	
	光伏组件表面是否有鸟粪、灰尘
	

	
	
	检查组件接地连接线有无掉落
	

	
	
	电池片表面有无明显气泡，EVA、焊带有无明显变色的现象
	

	
	
	检查组件压块是否紧固有无掉落
	

	2
	支架
	检查支架的螺栓、焊缝和支架连接是否牢固可靠
	

	
	
	支架及防雷扁钢防腐检查
	

	
	
	基础表面是否破损致裸露地脚螺栓或配筋
	

	
	
	光伏方阵整体是否存在变形、错位、松动
	

	
	
	受力构件、连接构件和连接螺栓是否损坏、松动，焊缝开焊
	

	
	
	组件压块是否松动、损坏
	

	
	
	支架接地位置是否异常,接地电阻是否大于4Ω
	

	3
	电缆桥架
	检查电缆桥架是否积水、变形
	

	
	
	检查桥架内电缆是否有破损、割伤
	

	4
	组串逆变器
	检查逆变器外壳有无损坏、生锈、标示牌是否完整
	

	
	
	检查逆变器有无较大振动、异常声音和气味
	

	
	
	检查逆变器屏幕显示数据是否正常，有无报告信息
	

	
	
	检查逆变器进出线端子连接是否紧固，端子松脱、断裂
	

	
	
	检查逆变器接地连接线有无脱落
	

	
	
	逆变器外壳发热情况是否异常
	

	
	
	逆变器表面是否积灰、进出风口是否堵塞
	

	
	
	逆变器上的警示标识是否破损、卷边、脱落
	

	
	
	交/直流断路器是否异常、开关失效
	

	
	
	逆变器功能报错情况
	

	5
	并网柜
	检查外壳安全标示是否完整无损，是否出现箱体变形、锈蚀、漏水等情况
	

	
	
	检查各接线端子是否出现松动、锈蚀
	

	
	
	检查交流浪涌保护器是否失效
	

	
	
	检查断路器是否分断灵活、可靠
	

	
	
	检查接地线是否完好
	

	
	
	带电指示、位置指示、故障指示灯是否异常
	

	
	
	装置动作特性是否合格合格，电能质量是否满足相关标准
	

	
	
	互感器本体是否异常声音、异味
	

	
	
	元器件温度是否异常
	

	
	
	检查并网柜是否存在异响、异常气味
	

	
	
	检查并网柜运行状态与指示灯显示是否一致
	

	6
	交直流电缆
	电缆外皮是否损坏
	

	
	
	电缆路径附近是否出现挖据、堆放重物、建材及临时设施,有腐蚀性物质排泄等情况
	

	
	
	局部温差是否超过15%或10℃
	

	
	
	电缆连接器是否出现接触不良、浸水、变形发热现象
	

	7
	电能计量装置
	检查电能表显示是否正常，有无报警
	

	
	
	核对电量报表，查看电量数据是否正确
	

	8
	继电保护装置
	检查空气开关位置是否正确，熔断器有无熔断
	

	
	
	继电器有无抖动、发热现象
	

	
	
	检查端子排有无损坏、发热，二次线有无脱落
	


注意事项：

a.巡视时严禁利用气体管道做扶手和踏板；

b.不要靠近开关、刀闸、接地刀闸、连杆和拐臂部分；

c.进入作业场做好所需保障各项安全措施，防止高空摔落、触电、窒息等；

d.遭遇大风、雷电、大雨等恶劣天气后要及时巡视检查站内各设备， 并排查电站内存在的安全隐患。

附件二

廉洁协议
甲方： 瑞昌三峡新能源有限公司 

乙方：                             
为了防范和控制 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务委托 合同（合同编号：                             ）商定和履行过程中的廉洁风险，维护正常的市场秩序和双方的合法权益，保障相关资金的规范、有效使用，根据反腐倡廉有关规定，经双方商议，特订立本协议。

一、甲乙双方责任
1.严格遵守国家的法律法规和廉洁从业有关规定。

2.坚持公开、公正、诚信、透明的原则（国家秘密、法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家、集体和双方的正当利益。

3.定期开展党风廉政宣传教育活动，提高从业人员的廉洁意识。

4.规范招标及采购管理，严格执行合同文件，自觉按照合同条款办事。

5.开展多种形式的监督检查。

6.发生涉及本业务活动的不廉洁问题，及时按规定向双方纪检部门或司法机关举报或通报，并积极配合查处。

二、甲方人员义务

1.不得索取或接受乙方提供的利益和方便。

（1）不得索取或接受乙方的礼品、礼金、有价证券、电子红包、支付凭证和商业预付卡等（以下简称“礼品礼金”）。

（2）不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品及其他服务。

（3）不得在个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、出国出境、旅游等事宜中索取或接受乙方提供的利益和便利；不得在乙方报销任何应由甲方负担或支付的费用。

2.不得利用职权从事各种有偿中介活动，不得营私舞弊。

3.甲方人员的配偶、子女、近亲属不得从事与甲方项目有关的物资供应、工程分包、劳务等经济活动。

4.不得违反规定向乙方推荐分包商或供应商。

5.不得有其他不廉洁行为。

三、乙方人员义务

1.不得以任何形式向甲方及相关人员输送利益和方便。

（1）不得向甲方及相关人员行贿或馈赠礼品礼金。

（2）不得向甲方及相关人员提供宴请和娱乐活动；不得为其购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品及其他服务。

（3）不得为甲方及相关人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、出国出境、旅游等事宜中提供利益和便利；不得以任何名义报销应由甲方及相关人员负担或支付的费用。

2.不得有其他不廉洁行为。

3.积极支持配合甲方调查问题，不得隐瞒、袒护甲方及相关人员的不廉洁问题。

四、责任追究

1.按照国家、上级机关和甲乙双方的有关制度和规定，以甲方为主、乙方配合，追究涉及的不廉洁问题。

2.建立廉洁违约罚金制度。廉洁违约罚金的额度为合同总额的1%（不超过50万元）。如违反本协议，根据情节、损失和后果按以下规定在合同支付款中进行扣减。

（1）造成直接损失或不良后果，情节较轻的，扣除10%－40%廉洁违约罚金。

（2）情节较重的，扣除50%廉洁违约罚金。

（3）情节严重的，扣除100%廉洁违约罚金。

3.廉洁违约罚金的扣减：由甲方合同管理单位根据纪检部门意见，与合同进度款的结算同步进行。

4.对积极配合甲方调查，并确有立功表现或从轻、减轻违纪违规情节的，可根据相关规定履行审批手续后酌情减免处罚。

5.上述处罚的同时，甲方可按照三峡水利有关规定另行给予乙方暂停合同履行、降低信用评级、禁止参加甲方其他项目等处理。

6.甲方违反本协议，影响乙方履行合同并造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

五、监督执行

1.本协议作为业务合同的附件，由甲乙双方纪检部门联合监督执行。

2.甲方举报电话： 023-63106322 ；乙方举报电话：             。

六、其他

1.因执行本协议所发生的有关争议，适用主合同争议解决条款。

2.本协议签订份数与主合同一致。

3.本协议作为附件与主合同同步审批，经双方签字并盖章后起生效。

（以下无正文，为签署页）

甲方（公章或合同专用章）：          乙方（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

签署时间：                          签署时间：

附件三

保密协议

甲方：瑞昌三峡新能源有限公司
乙方：                              

因乙方为甲方提供服务，已经（或将要）知悉甲方的保密信息。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的保密信息，防止该保密信息被公开披露或以任何形式泄露，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议，构成主合同的组成部分。

第一条 保密信息的定义

1．本协议所指“保密信息”，是指甲方或其关联公司所持有的，甲方以口头、书面、数码或其他形式向乙方提供或透露的图像资料、年度大事件、商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息、商务或财务相关的信息以及其他不被公开知道的信息，包括但不限于：

（1）发展规划策略、市场营销计划、商务信息、商业机密等。

（2）客户名称及清单、客户的详细资料、销售目标、销售统计表、销售办法、市场份额统计表、价格策略、市场研究报告、广告、其他促销资料等。

（3）财务信息、开户银行资料、组织架构、股东资料、投资背景等。

（4）公司知识产权（不论是公司独自拥有的或是和其他方共同拥有的，亦不论是现有的或将来开拓发展的），包括但不限于软件及相关程序、资料的著作权，及非专利技术、商业秘密，安装及维护方面的信息等。

（5）将来的资金项目、营业发展计划、商业关系和谈判等。

（6）乙方在本合作业务过程中知悉的甲方尚未公开披露的其他信息。

2．甲方依照法律规定（如在缔约过程中知悉其他相对人的保密信息）和在有关协议的约定（如技术合同）中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称保密信息的范畴。

3．本协议之签订可认为甲方已对公司的保密信息采取了合理的保密措施。

第二条 保密义务人

保密义务人是指为甲方提供相关服务，或因身份、职务、职业或专业技术关系等而知悉甲方保密信息的乙方、乙方机构或人员。

第三条 保密义务人的保密义务

1．保密义务人应采取完善措施对甲方保密信息加以保护，并严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失，即使这些信息可能是全部由保密义务人本人因工作而构思或取得的。乙方应确保知悉甲方保密信息的乙方人员（包括该人员在退出项目或离职之后）遵守本协议约定的保密义务。

2．在服务关系存续期间，保密义务人未经授权，不得擅自披露、使用保密信息、制造再现保密信息的器材、取走与保密信息有关的物件；不得刺探与合同约定的乙方工作无关的保密信息；不得直接或间接地向乙方内部、外部的无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的保密信息；不得允许（出借、赠与、出租、转让等处分甲方保密信息的行为皆属于“允许”）或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的保密信息；不得复制或公开包含甲方保密信息的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方保密信息的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3．如果发现甲方保密信息被泄露或者自己过失泄露保密信息，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

4．服务关系结束后，保密义务人应将与工作有关的技术资料、试验设备、试验材料、客户名单等以及所有乙方保留或控制的该文件及资料的复印件、摘要等交还甲方；同时，乙方应销毁与已交回保密信息有关的任何文件和资料，不得保留复印件或以任何方式留存信息。

乙方如违反本条规定的，应承担本协议第五条约定的违约责任。

第四条 保密义务的终止

保密义务人应承担保密义务直至该保密信息已通过合法途径进入公共领域，成为公开信息；乙方是否完成合同义务、甲乙双方签订的合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。

第五条 违约责任

1．乙方违反本协议约定的保密义务的，应向甲方支付主合同总价【10%-20%】违约金，并赔偿甲方损失。甲方损失包括实际损失，以及为处理该事件所支出的费用（包括但不限于律师费、公证费、取证费及甲方因索赔产生的一切费用）。

2．主合同期内，若乙方违反本协议，甲方有权单方解除与乙方签署的主合同。
3．因乙方恶意泄露保密信息给公司造成严重后果的，甲方将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。

4．乙方对乙方任何工作人员、代理人和雇员违反本协议的作为或不作为负责。上述人员违反本协议约定，甲方有权直接要求乙方承担违约责任。

第六条 争议解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，按主合同约定的争议解决方法执行。

第七条 双方确认

1．在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

2．保密义务人只能为实现主合同目的使用甲方保密信息，不作任何他用。

3．主合同价款已包含保密义务人的保密费，此处不再重复支付。

第八条 协议的效力和变更

1．本协议作为附件与主合同同步审批，经双方签字并盖章后生效。

2．除非甲方书面通知乙方解除保密义务，或出现法律规定、本协议约定的情形，乙方的保密义务永久持续有效，不因主合同效力终止而终止；此前签署的其他有关保密协议不因本协议生效而发生任何效力变化。

3．本协议的任何修改必须经过双方的书面同意，并签署相关补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方（公章或合同专用章）：   乙方（公章或合同专用章）：
法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：
签署时间：                  签署时间：

附件四
安全环保管理协议

甲方：瑞昌三峡新能源有限公司 

乙方：                               

甲方将所属的瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站项目的运维管理委托给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确双方安全、环保管理责任，保证运维安全、保护环境，确保项目安全、优质、高效完成运维服务目标。依据《安全生产法》及国家有关法律、法规和行业规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方在签订委托运维合同的同时签订本协议，以资履行。

一、安全、环保目标

1.不发生人身轻伤及以上事故；

2.不发生负有同等及以上事故责任的一般交通事故；

3.不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

4.不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

5.不发生重大环境污染事件（噪声、粉尘、生活、工业垃圾及污水等造成环境污染）；

6.不发生对项目所在地附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

7.不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）；

8.不发生一般及以上设备事故；

9.不发生一般及以上质量事故；

10.不发生一般及以上责任性突发环境事件；

11.不发生责任性一般及以上特种设备事故、火灾事故；

12.不发生其他对发包人和社会造成重大影响、对资产造成重大损失的事故（事件）；

13.不发生应急救援及抢险不力事件。

14.不发生瞒报、漏报、迟报、谎报事故（事件）行为。

二、甲、乙双方安全、环保管理责任、权利和义务

（一）甲方安全、环保管理责任、权利和义务

1.严格按照安全、环保法律法规、规章要求，有权对项目运维的安全和环保工作统一协调、管理，负责向乙方提供该项目工程范围内的所有设备出厂技术文件资料和设备系统装置设计文件、特种设备法定安全监督批准或备案文件、整个项目的竣工质量验收合格文件资料和整套建设工程的竣工档案资料1套副本文件，作为乙方对本运维项目安全、环保生产工作、设备维护、运行管理的基础和依据及参考，对乙方安全环保工作进行监督考核。

2.督促乙方严格执行安全、环保和职业健康相关的法律法规、规章、规程规范、技术标准等要求。

3.督促乙方落实环评报告和环评验收、安全预评价和安全验收评价、职业危害预评价和职业危害控制效果评价等对运维的各项要求。

4.督促乙方正确维护使用安全工器具及劳动防护用品。

5.按相关规定设置安全、环保、消防、职业卫生、特种设备管理机构，并配备相应管理人员。

6.定期或不定期对乙方进行安全、环保和职业健康、特种设备、消防检查并督促整改，并有权制止乙方人员的违章行为。

7.在乙方发生生产安全事故时，配合、协助乙方进行应急处理和事故救援，按要求上报事故信息。按“四不放过”原则进行事故调查、处理。

（二）乙方安全、环保管理责任、权利和义务

1.乙方是项目运维的安全、环保和职业健康、风险管控管理责任主体，对其运维本项目的人身安全、设备安全及环境保护负责。

2.乙方严格执行安全、环保和职业健康和风险管控相关的法律法规、规章、规程规范、技术标准等要求。

3.按照国家、行业、地方有关规定和甲方要求提供本单位及人员的安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

3.乙方严格落实环评报告和环评验收、安全预评价和安全验收评价、职业危害预评价、职业危害控制效果评价和风险评估管控等对运维的各项要求。

4.乙方服从甲方及其上级管理部门、地方政府监管部门对安全生产、环境保护、职业健康和风险管控的监督管理，接受监督管理单位的检查和考核，并就提出的问题及时予以解决，积极处理安全环保的有关投诉。

5.乙方应严格落实《安全生产法》中生产经营单位的安全生产保障责任。

（1）乙方建立安全、环保、职业健康、风险管控管理以法人为第一责任人的各级责任制，建立、健全安全管理保障体系、监督体系和安全技术体系，加强安全生产标准化建设。

（2）制定符合项目实际情况、具有可操作性的各项安全管理、环境保护、职业健康和风险管控管理制度、操作规程，并将安全管理、环境保护、职业健康和风险管控管理等方面的制度及其它有关文件提交甲方备案。

（3）组织成立安全、环境保护和职业健康、消防、特种设备、管理机构，配备资格相当与足额的专职安全、环保、设备管理人员，对 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站 项目运维的安全生产、环境保护和职业健康实施监督、管理。

（4）正确维护使用安全工器具及劳动防护用品。

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定并实施年度安全检查计划，并将检查计划报送甲方备案，定期或不定期的组织内部安全大检查及日常检查，及时消除生产安全事故隐患。

（6）负责制定并实施年度安全教育培训计划，并将培训计划报送甲方备案。

（7）负责及时发放符合国家标准的安全防护和劳动保护用品，并规范使用。

（8）负责制定并实施 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站 项目生产安全事故应急预案、突发环保事件应急预案等，与属地政府组织制定的生产安全事故应急救援预案（突发环保事件应急预案）相衔接，并按要求备案；建立应急救援联动组织，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养；定期组织演练。

（9）发生事故（事件）后，立即开展应急救援工作，并按要求向政府主管部门和甲方报告。

6.按照国家及行业规定对危化品、废油、废水、废气、废渣等实施管理，实现达标排放，确保不发生环境污染事件。

7.对甲方提供的设施设备、工具等是否能够满足预期的任务进行仔细检查和评估，合格方可使用。合理使用甲方提供的设施设备、工具等，对错误使用或不当使用甲方提供的设备、工具所造成的损失损害由乙方自行承担责任。

8.按照消防法律法规的规定，配备专、兼职消防管理人员，委托具有资质的专业单位做好消防设施设备的维护保养，定期检查并做好台账记录，按规定开展消防演练，接受消防主管部门的监督检查。

9.做好项目厂区的安全保卫工作，实行封闭式管理；非运维人员和甲方人员未经许可，不得进入 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站 项目厂区。

10.负责按政府相关部门和甲方要求报送安全、环保和职业健康相关信息和资料。

11.法律法规规定的其他安全、环保和职业健康职责。

三、违约责任

1.因乙方原因导致发生本协议“一、安全、环保目标”中所列的生产安全事故或环境污染事件，造成的损失由乙方承担，并支付相应违约金：

（1）发生人身轻伤事件，每人次支付 1000.00元 违约金；发生人身重伤事故，每人次支付 5000.00元 违约金；发生人身死亡事故，事故，每人次支付 10000.00元 违约金。

（2）发生一般级别的设备事故、机械事故、电力安全事故、火灾事故、突发环境事件的，每次支付 2000.00元 违约金；发生较大及以上级别的，每次支付 10000.00元 违约金。

（3）发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次支付 10000.00元 违约金。

（4）发生安全环保事故（事件）后，乙方存在处理不力、瞒报、谎报、迟报、漏报等情形的，加重处罚，考核合同总额的20~30%；重复发生上述事故（事件）的，甲方保留加倍处罚的权利，且不受合同正文第7.8条约定的约束。

2.由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、财产损失，由乙方承担相应责任，赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。

3.因乙方原因导致政府监管部门对 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站 项目进行了行政处罚，造成甲方经济受损的，甲方按双倍罚款处罚乙方，造成甲方征信受损的，甲方有权对乙方进行追责。

4.甲方发现乙方现场作业人员有违章行为或工作质量事件，视其违章性质或工作质量影响程度，甲方有权收取乙方违约金500~2000元/人·次。

5.对发现的安全或环保隐患，甲方有权收取乙方违约金200~1000元/项·次；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方还有权委托第三方整改，其所有费用由乙方承担，甲方并收取20%管理费；情节严重的，甲方有权向负有安全、环保或职业健康监督管理职责的政府主管部门报告。

6.乙方未按相关规定和本协议约定开展安全、环保、职业健康管理等专项工作，甲方有权收取乙方违约金200~500元/项。

7.乙方未按甲方要求或本协议约定报送安全、环保和职业健康相关信息和资料，甲方有权收取乙方违约金200~500元/项。

8.甲方对乙方安全环保工作的考核，由甲方下发考核意见书，乙方在3个工作日内签字并盖章确认，并发送给甲方，甲方将在季度结算时予以扣除。

四、协议的生效与终止

本协议作为委托运维合同的附件，与之具有同等法律效力，自甲乙双方签字并盖章之日起生效，如委托运维续延，本协议自动续延。协议期限至双方确定解除委托运维，乙方人员、材料、工器具全部撤出现场，履行完本协议规定的全部义务为止。

五、附则

合同履行中，国家安全生产法规和相关政策调整、或发现本协议不能满足 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站 项目安全生产管理需要；甲乙双方可另行签订《安全生产管理补充协议》，该协议和本协议具有同等法律效力。

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

年    月    日                     年    月    日
附件五

安全环保管理补充规定
为强化乙方承担甲方委托施工或服务项目的安全环保管理，规范双方在工作过程中的安全环保行为，保障甲方的工作现场安全和环境保护，经过甲、乙双方充分协商，就工程项目安全环保管理达成以下补充规定：

1．安全环保责任制管理

1.1乙方应建立安全环保责任制，明确各级人员安全环保职责。

1.2乙方应与其分包单位签订分包安全环保管理协议，明确职责。

1.3乙方应对其分包单位进行安全技术交底，阐明甲方的安全要求。

1.4乙方应禁止施工单位领导或管理人员强令施工人员违章冒险作业。

乙方违反1.1、1.2款应支付违约金5000元；违反1.3款应支付违约金2000元；违反1.4款应支付违约金5000元。

2．人员管理

2.1乙方特种作业人员及其他有资质要求的人员须持有效证件操作上岗。

2.2乙方所有人员不得伪造、仿造、涂改、转借甲方颁发的各类证件、文件、审批单（许可）。

2.3乙方应保证对其所有人员进行三级安全教育、安全技术交底和考核，考核合格后方可上岗，保留相应记录。

2.4乙方现场作业人员必须经过相关工种及专项施工安全培训。

2.5乙方应为其从业人员办理和缴纳工伤社会保险和安全生产责任保险或意外伤害保险。

乙方违反2.1～2.4款应支付违约金2000元；违反2.5款应支付违约金5000元。

3．施工和服务的文明管理

3.1场地文明施工/服务管理要求

3.1.1乙方未经许可，不得将材料物资、设施设备等占用道路和通道。

3.1.2乙方生活垃圾应定置管理，不随意倾倒、排放。

3.1.3乙方施工过程中产生的危险废物单独设贮存点，应防雨防渗防流失，不得与生活垃圾及其他物质一起堆存。

3.1.4乙方不得对周围环境造成破坏。

3.1.5乙方不得对周围环境产生污染。

3.1.6乙方应作到工完料清，定置建筑垃圾和废弃材料，并定期清理出场。

3.1.7乙方应定置施工材料、物资，并摆放整齐，不散乱堆放。

乙方违反3.1.1～3.1.5款应支付违约金3000元；违反3.1.6～3.1.7款应支付违约金1000元。

3.2 人员文明管理要求

3.2.1乙方施工区域无人员随意丢弃垃圾。

3.2.2乙方无人员在生产现场、设备安装调试现场随地吐痰。

3.2.3乙方无人员随意大小便。

3.2.4乙方施工区域内，非吸烟点地面无烟头。

3.2.5乙方所有人员不得在禁止吸烟区域吸烟。

3.2.6乙方所有人员不得酒后进入厂区或施工现场、不得将酒类带入厂区或施工现场、现场无酒瓶。

3.2.7乙方员工遵守甲方规定的劳动纪律要求，按甲方要求进行着装（如有）。

3.2.8乙方人员不进入甲方“未经审批禁止进入”区域及规定禁入的区域。

3.2.9乙方所有人员不得在施工作业现场睡觉。

3.2.10乙方所有人员应遵守甲方道路的管理规定。

乙方违反3.2.1～3.2.10款应支付违约金500元。

3.3文明施工其他各项管理要求

3.3.1乙方应杜绝各类治安和刑事案件的发生。

3.3.2乙方应避免甲方、他方在建和已建设施、公用和市政基础设施受损或影响。

3.3.3乙方应执行甲方对施工现场办公生活设施、卫生防疫规定的要求。

3.3.4乙方不得造成甲方、他方的设备、物资、材料受损或影响。

3.3.5乙方不得对甲方的绿化场地、树木造成损坏。

3.3.6乙方应保证施工区域照明足够，满足施工要求。

3.3.7乙方保证其人员不在未经甲方允许下使用、动用甲方任何设施设备。

乙方违反3.3.1～3.3.5款应支付违约金1000元。

4．施工及服务安全管理

4.1施工安全管理制度要求

4.1.1乙方应建立健全安全管理组织机构和安全管理制度。

4.1.2乙方应编制专项施工方案，并按照施工方案所明确的安全措施或等效控制手段进行施工作业。

4.1.3乙方应履行其他必要的综合安全管理措施。

4.1.4乙方应执行甲方的登高、动火、临时用电、有限空间等高危作业审批制度。

4.1.5乙方应及时回复、响应甲方或其代表发现的安全隐患和提出的整改、整顿要求。

4.1.6乙方应编制所涉及作业的安全操作规程。

4.1.7乙方应编制并履行意外情况（气象、事故）下的应急响应预案。

4.1.8乙方必须按照甲方的要求，及时上报本项目发生的安全生产、交通、火灾事故和治安刑事事件。

乙方违反4.1.1～4.1.7款应支付违约金2000元；违反4.1.8款应支付违约金10000元。

4.2个人劳动防护用品要求

4.2.1乙方进入施工现场的人员必须佩带安全帽等劳动防护用品。

4.2.2乙方进入或途经甲方区域的人员应根据甲方相应区域的安全防护要求佩带相应的安全防护用品。

4.2.3乙方从事特定施工的人员应按照安全和健康要求配备相关的安全防护用品。

4.2.4乙方人员进行冲击钻、无齿锯切割、打磨等有飞溅物的作业时必须佩戴防护眼镜。

4.2.5乙方应保证其人员在进行高处作业时必须系好符合国家标准的全身式安全带。

乙方违反4.2.1～4.2.4款应支付违约金500元；违反4.2.5款应支付2000元。

4.3高处作业安全要求

4.3.1乙方高处作业人员未患有高处作业禁忌症。

4.3.2乙方人员进行高处作业时必须正确佩戴使用安全帽、安全带、攀登自锁器、速差自控器等安全防护用具，不得脱保行走。

4.3.3乙方所有登高作业的设施设备应符合安全要求。

4.3.4乙方应保证“四口”、“五临边”、移动平台、基坑边必须有安全防护措施。

4.3.5乙方的脚手架、跳板、上下通道、人字梯、爬梯、护笼等必须符合规范要求，经过安全检验合格方可使用。

4.3.6乙方在轻质型材等强度不足的高处作业面、屋面（如石棉瓦、铁皮板、采光浪板、装饰板、屋面光伏板等）上作业，必须搭设临时通道，并在梁下张设安全平网或搭设安全防护设施。严禁未采取措施在轻质型材上行走、作业。临空一面应装设安全网或防护栏杆。

4.3.7乙方遇有六级及以上大风禁止露天高处作业；冰雪、霜冻、雨雾天气下如未采取防滑、防寒、防冻等安全防护措施，禁止进行高处作业。

4.3.8乙方不得从高处向下抛掷任何物品。

4.3.9乙方进行高空作业时，下方必须拉设警示区域，全程派人监护。

4.3.10乙方高处作业时各类物品必须有效固定，无坠落可能；当日施工结束后，高处不得遗留任何工具、材料等物品。

4.3.11乙方使用人字梯进行高空作业时，人字梯下方必须有人扶护。

乙方违反4.3.1～4.3.11款应支付违约金2000元。

4.4消防安全要求

4.4.1乙方明火作业时必须遵守“十不烧”原则。

4.4.2乙方明火作业必须距离易燃物品10米以上；高处动火时必须对下方物品进行防火遮盖处理。

4.4.3乙方必须根据施工需要配备合格有效的灭火器材；并定期检查，失效的立即更换。

4.4.4乙方必须自行配备合格的灭火器材，不得挪用甲方的消防器材。

4.4.5乙方使用的氧气瓶和乙炔瓶必须分开定置存放、佩戴防护帽，使用时必须采取有可靠支撑的防倾倒装置。

4.4.6乙方的所有气瓶运输必须采取人力或车辆，不得在地面滚动。

4.4.7气瓶的压力表必须完整好用并在检验有效期内。

4.4.8乙方使用的乙炔气瓶必须有回火防止器，使用专用的气管夹，皮管完好，无裂缝。

4.4.9乙方必须对施工区域进行防火评估，需要时建立临时消防系统。

4.4.10动用明火作业，必须按甲方要求办理申请手续。

乙方违反4.4.1～4.4.8款应支付违约金1000元；违反4.4.9、4.4.10款应支付违约金2000元。

4.5吊装作业安全要求

4.5.1乙方使用的各类吊车应有相关的证件，操作人员持有相关政府部门核发的操作证件。

4.5.2乙方应保证其施工人员在进行起重作业时遵守“十不吊”。

4.5.3乙方使用的各类绳索符合国家标准要求，不满足要求的立即更换。

4.5.4乙方在进行吊装、起重、交叉作业时必须按照安全要求进行警示、警戒监护。

乙方违反4.5.1～4.5.4款应支付违约金2000元。

4.6用电安全要求

4.6.1乙方应保证所使用的电气设施设备、电线电缆符合相关国家法律法规和安全规范标准要求。

4.6.2乙方使用的电箱及内部器件必须完好、固定牢固无松脱，如有损坏应立即停止使用并更换。

4.6.3乙方保证在施工作业中不使用双绞线等民用电线和插排。

4.6.4乙方保证各类电气设施设备必须可靠接地。

4.6.5乙方保证所有用电不多回路接线，保证“一机一闸，一箱一漏”。

4.6.6乙方保证手持照明灯具、危险场所等必须使用安全电压或潜水泵漏电保护装置。

4.6.7乙方保证对所有电气设备进行定期检查并记录，专人管理，应禁止任何施工人员未经允许进入禁止区域或乱动电柜、电箱、机械开关等行为。

4.6.8乙方应保证其所有非电工人员不私自接电。

4.6.9乙方应保证所用电线电缆按标准要求架设或埋设（TN-S系统，三相五线制），不拖地铺设，不被车辆碾压，不接触锋利边缘，不被物体挤压，不浸泡在水中。

4.6.10乙方保证其使用的所有用电设施设备在室外有防雨措施。

4.6.11乙方保证室外雨雪天气时停止电焊作业，电焊作业地点的地面无积水、冰雪。

4.6.12乙方在活动板房、集装箱等金属外壳内穿越的低压线路必须穿绝缘管保护，防止破皮漏电。活动板房、集装箱等金属外壳必须可靠接地。

乙方违反4.6.1～4.6.12款应支付违约金2000元。

4.7机械设备安全要求

4.7.1乙方所有施工设施设备进场前自行检查并向甲方提供清单和安全检查记录。

4.7.2乙方按照甲方的要求所有在用设备张贴安全检验标识、标签。

4.7.3乙方所有停用的设备必须张贴醒目的标志标识。

4.7.4乙方应保证特种设备具有各类保险、限位装置且安全保险装置正常可靠使用。

4.7.5乙方保证所使用的机械设备其传动部分不暴露，安装防护装置。

4.7.6乙方保证所使用的所有电锯有安全防护罩。

4.7.7乙方保证所使用的开关符合安全要求。

4.7.8乙方人员不得超范围使用设施设备，如使用无齿锯打磨。

乙方违反4.7.1～4.7.4款应支付违约金1000元；违反4.7.5～4.7.8款应支付违约金2000元。

4.8有限空间作业要求

4.8.1乙方有限空间作业前，严格实行作业审批制度，并确认相应的防护措施，严禁擅自进入有限空间作业。

4.8.2乙方必须对管理人员、监护人员、作业人员进行交底和培训，严禁在监护人员和作业人员未掌握有限空间作业安全知识、操作技能的情况下实施作业。

4.8.3乙方必须对进入受限空间的监护人员进行相关的安全培训，包括应急预案。

4.8.4乙方必须对有限空间作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，检测指标包括氧气浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度，在作业过程中，必须进行定时检测或者连续监测。

4.8.5乙方有限空间作业完成后必须进行人员和设备的清点，确认无误后方可关闭进出口及解除本次作业前采取的隔离、封闭措施。

乙方违反4.8.1～4.8.5款应支付违约金2000元。

4.9交通车辆管理要求

4.9.1乙方保持进出车辆清洁、无扬尘。

4.9.2乙方车辆整体状态和各项安全装置完好无损。

4.9.3乙方车辆按规定配置灭火器材。

4.9.4乙方车辆按位停放，未经甲方允许不得停放在厂区道路上。

4.9.5乙方应遵循甲方厂内机动车辆限速规定，不进入“未经允许禁入”的区域。

4.9.6乙方车辆不得超载运输货物和人员，不得客货混装。

4.9.7乙方除客运车辆外，其他所有车辆禁止载运人员。

4.9.8乙方随车进入厂区的人员必须持有有效的卡证或办理入场登记。

4.9.9乙方车辆必须避让行人，行人有优先通过权。

4.9.10乙方车辆必须按照甲方的厂区道路标识行驶，不得违章行驶。

乙方违反4.9.1～4.9.10款应支付违约金1000元。

4.10安全操作规程及施工反措

4.10.1乙方应对所有施工操作编制安全操作规程。

4.10.2乙方保证其人员不违反涉及高处、吊装作业、用电、动火作业、机械设备等操作的安全操作规程。

4.10.3乙方保证其人员不违反《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中其他施工和生产反措要求。

乙方违反4.10.1～4.10.3款应支付违约金1000元。

5．治安管理

5.1乙方人员盗窃物资材料类，经公安机关查实，乙方应按所盗窃物品价值的3—5倍支付违约金。

5.2乙方人员撬窃箱柜类盗取财物，经公安机关查实，乙方应按盗窃物品价值的5—10倍支付违约金。

5.3乙方人员发生职务侵占类的情节，按侵占物品价值的10倍支付违约金。

5.4乙方人员故意破坏技防设施，造成技防设施失效或设备损坏的，除赔偿设施维修费用外，还须支付违约金2000元。

6．其他安全要求

6.1乙方实施安全目视管理，现场配置相关的安全标志、操作规程牌。

6.2乙方应保证其管辖的任何人员或施工方人员未经搭设单位同意，不得乱拆脚手架、栏杆、跳板、安全网、坑洞盖板、塔架地锚缆绳、机电设备、构筑物的支撑、衬垫等安全设施或机电设备的保险装置、安全警告标志及信号等。

6.3乙方保证所有人员遵守并配合甲方人员的安全管理和要求。

6.4乙方保证其所有活动遵守甲方的相关规定和甲方提出的管理要求。

6.5乙方保证其施工人员不野蛮施工。

6.6乙方携带各种物料、材料、工具等物资出厂时履行甲方相关审批流程。

6.7乙方应及时结算各类施工人员的薪酬，避免因欠薪事件影响甲方。

6.8乙方所有分包单位/施工单位,应经甲方项目批准。

乙方违反6.1～6.6款应支付违约金1000元；违反6.7支付违约金10000元；违反6.8款乙方应支付违约金10000元，同时须重新报批，甲方保留停工、要求分包单位/施工单位撤场更换的权利。

7．其他说明

以下条款为上述各项的补充约定：

7.1对于重复发生违反上述要求和情节恶劣、影响严重、乙方事后态度不好的情况，甲方有要求乙方增加支付1-5倍违约金的权利。

7.2对于乙方事后态度较好，影响不严重的情况，可酌情减少乙方违约金数额。

7.3以上违约金的支付不包含各种情况下的物损等其他经济赔付。

7.4乙方违反上述要求以外的情形，甲方有权按照相关法律法规和规章制度或参照上述类似情形要求乙方支付违约金。

7.5乙方如未按安全标书承诺保障安全投入的,甲方有权将不足的安全保障资金作为违约金,用于项目安全保障和提升。

7.6发现乙方有两起以上严重的违章违约事件、发现乙方现场领导渎职或强令施工人员违章冒险作业的，经甲方安全环保部门决定，有权将乙方现场领导逐出施工现场，有权要求乙方重新更换施工领导、项目经理及其负责人，乙方应承担由此引起的任何直接或间接损失。

7.7乙方应在接到甲方违约金支付通知之日起10个工作日内向甲方支付违约金，否则甲方将有权要求乙方加倍支付违约金；乙方延迟或拒绝支付的，由甲方财务部门在项目结算时直接予以扣除，由此造成的直接或间接损失全部由乙方承担。

7.8甲方在适当阶段对安全优秀的乙方单位及个人予以表彰鼓励。

7.9若乙方的合同商（包括但不限于材料供应商、服务商、分包商等）需进入甲方区域作业/施工，乙方应告知本规定的存在并严格管理。进入甲方区域的乙方合同商的行为将被视为乙方自身的行为，本规定同样适用。

7.10上述违约金的支付，应由乙方向甲方财务部门支付。

7.11本规定为双方签订项目合同的特别规定，其规定并不减损乙方在项目合同规定下的其他责任和义务，乙方仍应遵守项目合同相关的规定。

甲方（公司盖章）：                        乙方（公司盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：              

日期：   年    月    日                   日期：   年   月    日

附件六
外协施工安全管理协议

按“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，为确保乙方提供服务期间双方从业人员的健康与生命安全，财产免遭损失，保障服务的顺利进行，明确落实服务过程中甲、乙双方安全文明服务与管理责任，依据国家有关法律法规与安全、环保管理要求，特签订此《外协施工安全管理协议》，双方遵守执行。 

一、甲方关于安全文明服务的相关权利义务 
1、遵守国家及地方安全生产相关法律法规。 

2、甲方有权审查乙方安全生产有关的证照资质。 

3、甲方对乙方具有安全生产管理权利。 

4、甲方有权要求乙方员工在入厂前接受安全培训教育，乙方员工考核合格后，才允许入厂工作。 

5、甲方有权定期或不定期对乙方的服务现场安全管理工作进行安全检查，及时发现安全问题并要求乙方及时整改。 

6、甲方在安全检查中发现重大隐患时，有权要求乙方立即停止服务，并由乙方制定针对性的整改方案，彻底消除隐患后才可允许乙方继续提供服务。 

7、甲方有权督促并要求乙方建立安全管理制度，落实安全监督、检查整改工作。 

8、甲方有权审查乙方安全管理人员及特种作业人员上岗证及资格证。 

9、甲方有权在乙方提供服务前向乙方服务现场负责人或安全环保管理负责人全面交待入厂安全环保要求及有关安全注意事项，并要求乙方按照甲方指定的规则严格履行。 
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10、甲方有权在乙方提供服务期间进行安全监督检查，若发现乙方存在违章作业或作业危及人身、设备安全等情形时，有权及时制止、纠正乙方不当行为，必要时有权要求乙方停止其工作，并出整改要求，要求乙方落实整改状况。 

11、在作业现场，乙方接受甲方的安全监督管理，甲方有权对乙方进行奖罚。

  二、乙方关于安全文明服务的相关权利义务 
1、乙方必须遵守国家相关法律法规，并自愿严格遵守甲方的安全环保规定， 不断强化自身服务队伍的安全生产教育，严格按操作规程提供服务。如有违反，因此造成的损失和后果乙方承担相应的责任。 

2、乙方人员入厂前必须提前接受安全教育培训，未经安全教育培训考核合格的人员，不得上岗工作。 

3、特种作业人员必须经有关部门培训考核合格，持有关部门核发有效上岗资格证方可进行相关作业。 

4、乙方进行高空作业、动火作业、有限空间作业等事故隐患较大的特殊作业时，须事先申请作业票审批，采取相应的安全防范措施，并指定现场安全监护人员。
5、乙方人员凭出入证进入服务现场，出入证严禁转借他人。 

6、在承担的服务范围内对安全、劳动保护、环保工作负责。入厂服务期间乙方应按照国家相关规定配备专、兼职安全管理人员，建立安全、劳动保护、环保管理规章制度，并组织落实。 

7、乙方进场的特种机械设备必须经有关技术监督管理部门检验，取得使用许可证、合格证，方可使用。 

8、乙方应定期对作业现场的安全环保工作进行自查，及时制止和处理各类违章违纪行为，对查到的隐患应及时组织整改。 

9、乙方必须及时落实甲方要求的安全、劳动保护、环保、工程质量、工程进度等问题的纠正预防措施或整改意见。 

10、乙方在厂内进行作业时，须采取相应的安全防护措施后向厂区安全管理部门提出申请，派专人监护，获准后方可进行作业。 

11、乙方应在服务范围设置临时围栏或警告标志，不得超越指定的作业范围进行作业，禁止无关人员进入作业现场，对进行作业区域的安全负责。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与提供服务无关的甲方及厂区的设备设施； 不得擅自拆除、变更甲方及厂区防护设施及安全标志。 

12、乙方必须为本单位从业人员提供相应的符合规范的劳动保护用品（如手套、安全帽、安全鞋、安全带等）， 督促作业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。 

13、乙方提供服务过程中需使用的临时用电，应事先与甲方联络人取得联系，由专业人员配置，不得私自拉接拉电源电线。 

14、乙方入厂工作人员禁止在作业区域禁烟区内吸烟。 
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15、乙方作业过程中，应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。如遇有情况不明时应事先与甲方及厂区负责人沟通明确情况并确保无风险后方可作业。

16、由于乙方的原因，在提供服务过程中造成的安全事故，由乙方承担全部事故责任及经济赔偿责任，以及相应法律风险；由于乙方责任导致发生的生产安全事故，造成甲方或第三方人员伤亡或财产损失时，乙方应承担相应的事故责任和经济赔偿责任。在作业期间发生各类事故时，乙方应及时组织抢救伤员、保护现场， 并及时如实通知甲方及厂区管理人员。 

17、现场材料堆放有序，使用后多余的材料或垃圾应及时清理，并按国家环保要求进行合法处置。 

18、乙方服务过程中产生的污水、废弃物、作业扬尘等危废，按照“谁污染，谁治理”的原则，乙方依照国家法律法规及建设方、甲方相关规定处理危废。 

19、乙方入厂服务作业的所有人员必须遵守本协议内容及各项安全、劳动保护、环保、工程进度质量的规定与要求。 

20、乙方在履行与甲方的服务合同期间内，不得聘用未满 18 周岁的作业人员。甲方每发现乙方聘用未满18周岁的作业人员，乙方应立即予以更换。 

21、乙方违反国家法律法规作业或违反甲方安全管理制度引发事故，乙方应承担相应事故责任。 

22、乙方应遵守国家有关法律法规，保证现场作业安全，进行风险辨识，做好防护措施并拟定应急处置方案。

处罚条款
1、为确保本协议执行，督促乙方进行现场安全管理，预防安全生产事故发生，甲方有权对违反本规章的供应商进行处罚。  
2、甲方安全管理人员对于有立即发生危险的情况或违规情节重大者有权要求乙方立即停工，事故隐患整改完成经甲方确认无误后始得复工，若因此工期延误所导致的损失或其他损失乙方应承担相应责任。  
3、乙方在进厂作业期间，乙方人员如被发现有重大违规行为，甲方对乙方除立即处以罚款外，还有权以停工、驱离出厂或限期改善等手段对乙方进行处分。  
4、乙方如有违反本协议第二条乙方义务的内容，或违反国家相关法律制度、甲方及厂区相关安全环保规定等行为，甲方有权根据违规实际情况，对该外协施工单位处以2000-20000元罚款，如罚款不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追偿。

5、乙方在收到甲方罚款通知后应当在10天内支付罚金，如逾期未支付的，甲方有权自行从甲方对乙方的应付款项中直接扣取。
四、安全告知
1、主要危险源:
(1)5级以上大风、雨天户外作业:禁止作业
(2)高处坠落: 配备专用安全绳
(3)物体打击:
佩戴安全帽

(4)触电伤害等:临时用电接线需进行报备，由设备与信息化部安排电工接线，或经本公司授权后由有资质的电工接电。使用的手持电动工具其绝缘符合安全技术要求。
（5）机械伤害：动力源和传动装置做好防护，严禁违规操作。
2、主要危险点控制措施:
(1)参加厂内承包工作范围所有人员必须到安全管理参加入厂施工安全教育。经培训合格后方可作业。
(2)施工单位各级管理人员必须职责分明，责任到位。
(3)重要施工工作点(场所)必须设专人监护。
(4)正确使用劳保防护用品。
(5)高处作业应使用检验合格的安全带和保险绳，挂警示牌标志。
(6)施工单位应制订安全事故应急救援预案、有应急措施。
(7)避免交叉作业，必须交叉作业时，应采取防止高空落物和安全隔离措施。
(8)乙方在施工时需要临时接电的，必须主动书面通知甲方及厂区，由厂区安排有电工操作证的电工进行接电或在厂区授权下由乙方电工接电。
(9)所有特殊作业必须按照甲方及厂区规定，开具特殊作业票后经审批后方可作业。
甲方（公章或合同专用章）：        乙方（公章或合同专用章）：
法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：
签署时间：                        签署时间：

附件七
                                                          版本号：1.0版

        编  号：

合规承诺函

 瑞昌三峡新能源有限公司 ：

为与贵司建立互惠互利的良好商业合作关系，全面响应贵司合规要求，承诺人                               特作出以下承诺：

承诺人在 履行瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务委托合同、报价 过程中，严格遵守中国、业务所在国，以及依据长臂管辖原则等可以适用的法律、法规、行业管理规范、业务监管要求、条例和惯例等，包括但不限于反欺诈、反贿赂、反垄断、反不正当竞争、外汇管制、反洗钱、知识产权保护、职业健康安全、劳工保护、环境保护、数据安全、个人信息保护和国家安全等方面的任何规定。承诺人未实施且不会实施任何可能使贵司承担法律责任的行为。

承诺人不向贵司及员工实施任何形式的贿赂行为，即以影响另一方与贵司业务相关的行为或决定为目的，直接或间接地提供、给予、接受或要求任何有价物或其他好处。

承诺人不以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向政府官员、其他商业主体等任何人士或相关方提供、支付、给予、要求或承诺提供、支付、给予任何形式的贿赂、回扣及特殊待遇。

承诺人将全面协助和配合贵司的所有商业行为符合合规要求，并维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与 履行瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务委托合同、报价 有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。

贵司及贵司聘请的第三方有权对承诺人遵守本承诺函的情况开展审计。承诺人同意配合贵司的合规审计，包括配合就相关事项进行解释说明、贵司或贵司聘请的第三方提供与商业事项相关的往来文件、交易记录、财务账簿及其他会计凭证等资料。若相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或提供虚假信息，或者存在行贿受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，贵司均有权单方面以书面通知形式终止该商业事项。

承诺人在开展与贵司相关的业务中，如果需要再次聘请次级代理商、分销商、分包商或其他商业伙伴，应尽最大努力对业务中再聘请的第三方进行合规管理。

承诺人所提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的。若相关信息存在任何更新或变化，将及时书面通知贵司，并根据贵司要求提供更新后的相关材料。

承诺人违反以上承诺，应承担违约责任，包括但不限于赔偿贵司因此产生的全部损失。

特此承诺。

承诺人：                  （公章）
法定代表人或其委托代理人签字：         

年   月   日        
附件八
运维服务确认书
甲    方：瑞昌三峡新能源有限公司
乙    方：
甲乙双方于     年    月     日签订了《 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站 运维服务合同》（下称“原合同”）。

经双方确认，           项目现有条件符合乙方人员开展运维工作。乙方将于     年    月     日起正式对该项目开展运维服务，同时作为运维费用的起始日期，     年    月     日作为项目约定的各项考核指标的起始计算日。

本文件是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。原合同中的其他条款仍然适用，对双方有约束力。

本文件自双方签字并盖章之日起生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

	甲方：

（盖章）

法人或授权代表：

      年     月     日
	乙方： 

（盖章）

法人或授权代表：

      年     月     日




